吉林省农业委员会文件

吉农综发〔2015〕11号

吉林省农业委员会

关于印发《吉林省2016年社会主义新农村建设专项资金补助项目申报指南》的通知

各市（州）农委（新农村建设领导小组办公室），长白山管委会环资局，梅河口市、公主岭市农委（新农村建设领导小组办公室），各县（市、区）农委（新农村建设领导小组办公室）：

为了更好地发挥省社会主义新农村建设专项资金投资带动作用，推动新农村和美丽乡村建设，省农委制定了《吉林省2016年社会主义新农村建设专项资金补助项目申报指南》，现印发给你们，请各地认真做好项目申报工作。

附件：吉林省2016年社会主义新农村建设专项资金补助项

目申报指南

吉林省农业委员会

2015年12月1日

吉林省农业委员会办公室                   2015年12月1日印发

吉林省2016年社会主义新农村建设

专项资金补助项目申报指南

为了更好地发挥省级新农村建设专项资金投资带动作用，根据省级重点村年度项目建设需要，特制定《吉林省2016年社会主义新农村建设专项资金补助项目申报指南》，具体要求如下：

一、补助范围

被省社会主义新农村建设领导小组确定2016年建设的424个省级重点村和2015年新增加的11个省级重点村,共计435个省级重点村。

二、补助原则

1. 上限控制。对重点村上报的项目补助资金实行上限控制，并根据重点村规模大小、建设实际和原有条件基础等情况，适当确定补助额度。

2. 重点支持。主要支持农村基础设施、社会事业和环境整治项目。

3. 相对集中。项目尽量要有一定的规模，避免出现项目过小、过多，投资分散。每个村安排项目1—2个,不得超过2个。每个村补助金额41万元左右。

4. 尊重民意。按照村“两委”和农民群众意见确定建设项目。

5. 绩效评价。要根据实施规模、实施效果等明确项目建设绩效目标。

三、补助项目目录

具体补助项目5大类：

1. 农村道路建设项目。包括村道、屯道、巷道的水泥路、油路、砖路建设。

2. 排水沟建设项目。

3. 休闲文化广场建设项目。

4. 村部建设项目（控制建设数量）。

5. 农户围墙大门改造项目。

四、明确绩效目标

根据《吉林省社会主义新农村建设专项资金绩效管理办法（试行）》（吉财乡〔2012〕195号）的规定，省新农村建设专项资金实施绩效评价管理。各级农业部门作为项目主管部门、各级财政部门作为财政资金监管部门、各重点村作为项目具体实施单位，要按照工作程序要求，认真做好绩效目标制定工作。各重点村要根据实际情况，认真填写绩效目标和指标，实施项目注重实际实用，项目规模不易过大，要量力而行。各市（州）、县（市、区）项目主管部门要切实履行职责，对重点村提出的绩效目标进行严格审核把关。要求所填写数据真实有效，确保数据可靠真实。

五、专项资金分配和项目审批办法

按照2014年8月省政府批复同意省财政厅《关于省农业委员会提请审议2014年省改善人居环境专项资金补助项目安排的意见》（吉财乡〔2014〕498号）文件要求，鉴于项目涉及行政村多，建设项目小、散、多的实际，项目资金管理以市县为主，省根据各地重点村及补助标准，将资金补助指标下达市县，市县按照省确定的专项资金支持重点，组织项目的申报、审批、实施以及专项资金的使用管理工作。按照上述规定和要求，确定2016年专项资金分配和项目审批办法为：

1. 专项资金提前下达到市县。2015年11月24日，省财政厅下发了《关于提前下达2016年省级美丽乡村建设引导资金（新农村建设）专项资金补助指标的通知》（吉乡财指〔2015〕1632号）文件，将专项资金按每个市（州）、县（市）重点村数量，坚持总体平均的原则，提前下达到市（州）、县（市）财政局，待2016年预算年度开始后按程序拨付使用。

2. 市县农业部门组织项目申报工作。2015年12月31日前，市县农业部门根据省下达的专项资金规模，组织所辖的重点村进行项目申报，帮助重点村搞好项目预算、风险评估和前期论证，做好现场检查、实测等工作。2016年1月10日前，市（州）统一汇总后，以电子版的形式，将重点村申报的项目报省。

3. 省对重点村申报项目进行复核抽查。2016年1月31日前，省新农村办会同市（州）对市县申报的重点村项目进行现场复核抽查，对存在问题和不合格的提出调整意见。

4. 搞好项目审批。2016年2月28日前，市县农业部门将申报项目报当地政府审核批准后，行文实施，并报省新农村办备案。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。新农村建设关系到农村民生改善，责任重大。因此，抓好项目申报对于确保全年完成新农村建设任务至关重要，同时也涉及到专项资金科学使用、科学管理和新农村项目建设平稳运行。各级农业部门要高度重视，切实加强对项目申报工作的组织领导，做到精心组织，科学安排，确保按时保质保量完成任务。

（二）加强协调，搞好配合。项目申报后续连着环境评估、资金使用审核、项目招投标等程序，因此，在项目申报时，要做好与当地财政、环保、土地等部门的工作衔接，争取相关部门支持和配合，把各种矛盾和问题解决在申报阶段。

（三）搞好规划，科学建设。重点村要依据本村建设规划，科学提出2016年新农村建设项目，要多方筹集资金，尽量配套项目建设。项目建设必须做到当年开工、当年竣工、当年验收、当年兑付专项资金，不得将专项资金结转下年使用。

（四）履行程序，民主决策。申报项目，要履行村党组织委员会、村民委员会决定、村民代表大会讨论、村公示和乡镇政府审核、市县农业部门严格把关、省复核抽查、市县政府审批后行文、报省备案等程序。在申报中，项目申报表封皮、专项资金补助项目表、项目审核表、项目绩效目标申报表、专项资金补助项目汇总表等都要加盖相应的公章。申报表要一式四份，省、市（州）、县（市、区）、村各一份。

（五）跟踪检查，绩效管理。2016年新农村建设项目要加强检查，实施项目绩效管理。

省社会主义新农村建设领导小组办公室

通讯地址：长春市自由大路6152号吉林省现代农业综合服

务中心11楼1104室

邮政编码：130033

联系电话：0431-89127589

传    真：0431-89277665

邮    箱：jlxnczc@163.com

联 系 人：刘兆千、孙志江

附件1：2016年吉林省社会主义新农村建设专项资金补助项

目申报表

附件2：2016年吉林省社会主义新农村建设专项资金重点村

补助项目绩效目标申报表

附件3：2016年吉林省社会主义新农村建设专项资金补助项

目汇总表

附件1：

2016年吉林省社会主义新农村建设

专项资金补助项目申报表

申报单位名称：  县（市、区）  乡（镇）    村（盖章）

法定代表人姓名：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

填报日期：

制

吉林省社会主义新农村建设领导小组办公室

2016年吉林省社会主义新农村建设专项资金

补助项目表

填报单位：        县（市、区）        镇        村（盖章）

| 项目 名称 | 建设 地点 | 建设内容 | 实施 规模 | 建设 期限 | 投资估算及资金筹措（万元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 农民 筹资 | 集体 投资 | 地方财政投入 | 社会 捐赠 | 其他项目投入 | 申请省级专项资金补助 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

项目名称：指《通知》中补助项目目录确定项目名称，分别是农村道路建设项目、路边排水沟建设项目、休闲文化广场建设项目、村部建设项目、农户围墙大门改造项目。

建设地点：指项目计划实施地点。

建设内容：指项目计划主要内容。

建设规模：指项目计划实施规模。填写时请注意要统一单位，农村道路建设项目（修路为公里、铺砖为平方米）、路边排水沟建设项目（延长米）、休闲文化广场建设项目（平方米）、村部建设项目（平方米）、农户围墙大门改造项目（延长米）。

建设期限：指项目计划实施期限，一般项目应控制在本年度完成。

重点村项目审核表

| 村民委员会 意见 | 法定代表人签名： 公 章 年 月 日 |
| --- | --- |
| 乡（镇） 人民政府意见 | 主管领导签名： 公 章 年 月 日 |
| 县（市、区）农业部门（新农村建设领导小组办公室）审批意见 | 主管领导签名： 公 章 年 月 日 |
| 市（州）农业部门（新农村建设领导小组办公室） 审批意见 | 主管领导签字： 公 章 年 月 日 |

附件2：

2016年吉林省社会主义新农村建设专项资金

重点村补助项目绩效目标申报表

填报单位：        县（市、区）        镇        村（盖章）

| 项目 名称 |  | 项目属性 |  |  |  | 项目 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |  | 年度绩效指标(个性指标) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标值 |
| 项目 资金 申请 (万元) | 资金总额： |  |  |  |  |  | 产出 指标 （15分） | 数量 指标 | 项目数量 完成情况 | 7.5 |  |
|  | 1、财政拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、其他： |  |  |  |  |  |  | 质量 指标 | 项目完成 质量情况 | 7.5 |  |
| 项目 概况 |  |  |  |  |  |  | 效果 指标 （35分） | 经济 效益 指标 | 财政投入乘数 | 6 |  |
| 项目 立项 情况 | 项目立项的依据 |  |  |  |  |  |  |  | 促进农民收入增长情况 | 6 |  |
|  | 项目申报的可行性 |  |  |  |  |  |  | 社会 效益 指标 | 建设水平 提升情况 | 6 |  |
|  | 项目申报的必要性 |  |  |  |  |  |  |  | 标兵村、先进村 提升情况 | 6 |  |
| 项目 实施 进度 计划 | 项目实施内容 |  | 预计使用资金额 | 开始 时间 | 完成时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益指标 | 生态 改善 情况 | 6 |  |
| 项目 绩效 目标 | 年度目标 |  |  | 长期目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 重点村 农民 满意率 | 5 |  |

附件3：

2016年吉林省社会主义新农村建设专项资金

补助项目汇总表

填报单位：           县（市、区）（盖章）                         单位：万元

| 序号 | 重点村 | 项目名称 | 建设内容 | 实施规模 | 总投资 | 农民 筹资 | 村集体 投资 | 地方财政投入 | 社会 捐赠 | 其他项目投入 | 申请省级专项资金补助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |